武隆发改发〔2024〕7号

重庆市武隆区发展和改革委员会

关于武隆区棉花坝集中居民点还建房项目可行性研究报告的批复

重庆市武隆区隆正建设发展有限公司：

你单位《关于审批武隆区棉花坝集中居民点还建房项目可行性研究报告的请示》（武隆隆正建设文﹝2023﹞5号）已收悉。为安置武隆高铁南站项目房屋拆迁居民，维护社会稳定，解决武隆高铁南站项目房屋拆迁住房问题，顺利推进武隆高铁南站项目建设。根据区规划自然资源局《关于武隆区棉花坝集中居民点还建房项目无需办理用地预审与选址意见书的复函》（武隆规资函〔2023〕581号），结合专家评审意见，经研究，原则同意重庆大恒工程设计有限公司编制的《武隆区棉花坝集中居民点还建房项目可行性研究报告》。现批复如下：

一、项目名称：武隆区棉花坝集中居民点还建房项目。

二、项目代码：2310-500156-04-01-444463。

三、项目法人：重庆市武隆区隆正建设发展有限公司。

四、建设性质：新建。

五、建设地址：武隆区凤山街道城东村。

六、主要建设内容及规模：总建筑面积18870.96平方米（地上建筑面积14429.20平方米，地下建筑面积4441.76平方米），其中住宅建筑面积12285.24平方米，配套用房2143.96平方米，车库及设备用房4441.76平方米。

七、总投资及资金来源：项目估算总投资10933.88万元，其中，工程费用8448.90万元，工程建设其他费用1139.69万元，建设期利息537.79万元，预备费807.50万元。资金来源为地方专项债券资金、银行贷款及业主自筹。

八、建设时限：18个月。

九、请你们务必在资金筹措到位的情况下方可开工建设，严禁新增政府隐性债务。

接此批复后，请在项目开工建设前，依据相关法律、行政法规规定办理规划许可、土地使用、资源利用、安全生产、环评等相关报建手续。请你们严格按照安全生产工作相关规定落实项目法人主体责任，会同行业主管部门完善项目安全风险评估与论证，不得“边审批、边设计、边施工”，不得违法违规举借债务筹措政府投资资金，加强项目管理，严格控制建设规模和投资，确保工程早日建成投用，发挥效益。

重庆市武隆区发展和改革委员会

2024年1月3日

重庆市武隆区发展和改革委员会办公室           2024年1月3日印发