武隆水利发〔2023〕26号

重庆市武隆区水利局

关于武隆区羊角街道马溪河小流域水土流失综合治理建设工程初步设计报告的批复

重庆市武隆区水利工程管理中心：

你中心《关于报批〈武隆区羊角街道马溪河小流域水土流失综合治理建设工程初步设计报告〉的请示》（武隆水管文〔2023〕4号）已收悉。结合专家审查意见，经研究，原则同意武隆区羊角街道马溪河小流域水土流失综合治理建设工程设计方案，现批复如下：

一、项目建设地点

武隆区羊角街道碑垭目区、永隆项目区、鹅岭项目区。

二、建设规模及主要建设内容

本工程主要建设规模及内容：治理水土流失面积10.31km2。各项治理措施的布设数量为：经果林46.22hm2（其中坡改梯后新建经果林10.98hm2，原地貌新建经果林32.84hm2，改造原有经果林5.67hm2），封禁治理308.68hm2，保土耕作676.10hm2；配套小型拦蓄引排水工程（包括新建100m3蓄水池1口，2m3沉沙池13口，0.3×0.3m排水沟1630m，0.5×0.5m排水沟746m，1×1m排水沟1518m，管道1000m）、田间道路工程（包括1m宽生产路4939m，2m宽生产路2909m），其他工程（标志标牌）。

三、工期

工程总工期8个月，建设期限为2023年3月～2023年10月。

四、施工组织方式

依据国家以工代赈政策的精神和市上有关要求，同意将该项目保土耕作内容和小型拦蓄引排水工程交由受益村社组织实施，其余建设内容则依据招投标的相关规定择取承包商予以实施。

- 投资概算及资金来源

该工程批复概算总投资为1431.26万元，其中：工程措施投资1110.22万元，林草措施投资117.71万元，生态修复措施费0.15万元，独立费用161.49万元，基本预备费41.69万元。

工程建设资金来源：项目概算总投资为1431.26万元，其中申请三峡后续专项资金1175万元，业主自筹256.26万元。

六、工作要求

严格执行项目法人制、招投标制、合同制、工程监理制，严格资金管理，建成后落实工程管护责任。

请据此抓紧做好项目开工准备工作，早日开工建设，确保工程按期建成。项目建设过程中，不得随意调整方案设计，确需调整的，须按规定程序履行报批手续。严格执行项目法人负总责和进一步加强参建单位和人员管理，确保施工质量。

附件：武隆区羊角街道马溪河小流域水土流失综合治理建设工程批复投资概算表

重庆市武隆区水利局

2023年1月28日

附件

武隆区羊角街道马溪河小流域水土流失综合治理建设工程批复投资概算表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 建安工程费 | 设备费 | 独立费 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一部分 工程措施 | 1074.72 | 35.49 |  | 1110.22 |
| 一 | 坡改梯工程 | 702.54 |  |  | 702.54 |
| 二 | 小型拦蓄引排水工程 | 114.95 | 0.77 |  | 115.72 |
| 三 | 田间道路 | 123.36 | 34.72 |  | 158.08 |
| 四 | 其他工程 | 45.70 |  |  | 45.70 |
| 五 | 人工二次转运300m | 61.86 |  |  | 61.86 |
| 六 | 场地准备及临时措施费 | 5.24 |  |  | 5.24 |
| 七 | 安全生产费 | 21.07 |  |  | 21.07 |
|  | 第二部分 林草措施 | 117.71 |  |  | 117.71 |
| 一 | 新建经果林 | 115.40 |  |  | 115.40 |
| 二 | 安全生产费 | 2.31 |  |  | 2.31 |
|  | 第三部分 生态修复措施 | 0.15 |  |  | 0.15 |
| 一 | 封禁碑 | 0.15 |  |  | 0.15 |
| 二 | 安全生产费 |  |  |  |  |
|  | 第四部分 独立费用 |  |  | 161.49 | 161.49 |
| 一 | 建设管理费 |  |  | 23.85 | 23.85 |
| 二 | 工程建设监理费 |  |  | 33.39 | 33.39 |
| 三 | 科研勘测设计费（含可研） |  |  | 49.12 | 49.12 |
| 四 | 招标代理服务费 |  |  | 7.76 | 7.76 |
| 五 | 工程建设期咨询费 |  |  | 5.63 | 5.63 |
| 六 | 工程审计费 |  |  | 11.93 | 11.93 |
| 七 | 场地准备及临时措施费 |  |  | 5.96 | 5.96 |
| 八 | 安全生产费 |  |  | 23.85 | 23.85 |
|  | 一至四部分投资 | 1192.57 | 35.49 | 161.49 | 1389.56 |
|  | 基本预备费 |  |  |  | 41.69 |
|  | 静态总投资 |  |  |  | 1431.26 |

重庆市武隆区水利局办公室                  2023年1月28日印发