| 附件4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年武隆区专项资金绩效目标自评表 单位名称：（盖章） |
| 项目名称 | 武隆仙女山度假区保障性住房（一期） |
| 项目预算执行情况（万元） | 资金总额 | 11056.29 | 执行数 | 3500 |
|  | 其中：财政资金 | 3500 | 其中：财政资金执行数 | 3500 |
|  | 其他资金 |  | 其他资金执行数 |  |
| 绩效指标 | 指标名称 | 年初计划 | 实际完成 | 完成程度（%） |  |  |
|  |  |  |  |  | 权重(分) | 得分 |
|  | 产出 | 年底竣工 | 因土地手续未完成，综合验收延后 | 90% | 40 | 36 |
|  | 效益 | 按设计要求，完成装饰装修、绿化景观 | 装饰因人才公寓导致1个单元23套房屋甩项，绿化待明年春进行 | 90% | 40 | 36 |
|  | 满意度 | 年底按要求交房 | 待综合验收完成后 | 85% | 10 | 8.5 |
|  | 管理 | 按规范标准管理 | 按规范标准管理 | 85% | 10 | 8.5 |
| 总 分 | 89 |
| 自评等级 | 良 |
| 绩效目标未全部完成原因分析及整改措施 | 一、未全部完成原因分析 1、土地手续未落实，土地证还未办理 2、因季节影响，明年春项目绿化才能完成 二、整改措施 加强与相关部门沟通，力争今年把土地证办理到位 |
| 单位负责人：周大平 | 填表人：张文华 | 联系电话：18996889683 |

| 2018年武隆区专项资金绩效目标自评表 单位名称：（盖章） |
| --- |
| 项目名称 | 武隆区仙女山度假区农贸市政综合体 |
| 项目预算执行情况（万元） | 资金总额 | 9451 | 执行数 | 未完工 |
|  | 其中：财政资金 | 1950 | 其中：财政资金执行数 | 1950 |
|  | 其他资金 | 7501 | 其他资金执行数 | 未完工 |
| 绩效指标 | 指标名称 | 年初计划 | 实际完成 | 完成程度（%） |  |  |
|  |  |  |  |  | 权重(分) | 得分 |
|  | 产出 | 年底完成总工程量的90% | 完成总工程量的85% | 94% | 40 | 37.6 |
|  | 效益 | 按设计要求，完成主体、消防、门窗、外墙装饰 | 已完成主体、消防、门窗100%、外墙装饰完成80% | 85% | 40 | 34 |
|  | 满意度 | 年底按要求完成总工程量的90% | 完成总工程量的80% | 88% | 10 | 8.8 |
|  | 管理 | 按规范标准管理 | 按规范标准管理 | 90% | 10 | 9 |
| 总 分 | 89.4 |
| 自评等级 | 良 |
| 绩效目标未全部完成原因分析及整改措施 | 一、未全部完成原因分析 未完工，序时推进中。 二、整改措施 积极协调各工程建设方，推进工程进度。 |
| 单位负责人：周大平 | 填表人：张文华 | 联系电话：18996889683 |

| 2018年武隆区专项资金绩效目标自评表 单位名称：（盖章） |
| --- |
| 项目名称 | 度假区市政设施维护及日常保洁 |
| 项目预算执行情况（万元） | 资金总额 | 800万 | 执行数 | 800万 |
|  | 其中：财政资金 | 800万 | 其中：财政资金执行数 | 800万 |
|  | 其他资金 | 0 | 其他资金执行数 | 0 |
| 绩效指标 | 指标名称 | 年初计划 | 实际完成 | 完成程度（%） |  |  |
|  |  |  |  |  | 权重(分) | 得分 |
|  | 产出 | 垃圾收运6000吨污水处理135万余立方 | 垃圾收运4000吨 污水处理135万余立方 | 100% | 40 | 40 |
|  | 效益 | 垃圾清运、转运率达99%以上 保洁面积达到城区面积的100% 路灯亮化率达99%以上 | 垃圾清运、转运率达到99%以上 保洁面积达到城区面积的100% 路灯亮化率达99%以上 | 100% | 40 | 40 |
|  | 满意度 | 市民满意度达99%以上 | 达到99%以上 | 100% | 10 | 10 |
|  | 管理 | 认真全面巡查度假区的路灯、市政设施设备，并及时维护维修。日常保洁无盲区，生活垃圾日产日清 | 认真全面巡查度假区的路灯、市政设施设备、并及时维护维修或更新；日常保洁无盲区，生活垃圾日产日清 | 100% | 10 | 10 |
| 总 分 | 100 |
| 自评等级 | 优 |
| 绩效目标未全部完成原因分析及整改措施 | 未全部完成原因分析 二、整改措施 |
| 单位负责人：周大平 | 填表人：唐朝琪 | 联系电话：17702337505 |

| 2018年武隆区专项资金绩效目标自评表 单位名称：（盖章） |
| --- |
| 项目名称 | 仙女山旅游度假区土地房屋征收补偿、安置资金 |
| 项目预算执行情况（万元） | 资金总额 | 3100万 | 执行数 | 3100万 |
|  | 其中：财政资金 | 3100万 | 其中：财政资金执行数 | 3100万 |
|  | 其他资金 |  | 其他资金执行数 |  |
| 绩效指标 | 指标名称 | 年初计划 | 实际完成 | 完成程度（%） |  |  |
|  |  |  |  |  | 权重(分) | 得分 |
|  | 产出 | 年底实现土地房屋征收，安置资金控制在3100万 | 实现土地房屋征收，安置补偿成本3100万 | 100 | 40 | 40 |
|  | 效益 | 征收土地512.077亩，房屋拆迁4户，坟墓搬迁3座 | 征收土地512.077亩，房屋拆迁4户，坟墓搬迁3座 | 100 | 40 | 40 |
|  | 满意度 | 群众满意度 | 拆迁群众基本满意 | 100 | 10 | 10 |
|  | 管理 | 按照政策实施规范管理 | 按照政策实施规范管理 | 100 | 10 | 10 |
| 总 分 | 100 |
| 自评等级 | 优 |
| 绩效目标未全部完成原因分析及整改措施 | 一、未全部完成原因分析 二、整改措施 |
| 单位负责人：周大平 | 填表人：刘戈 | 联系电话：17783123218 |

填表说明

1.项目名称：填写项目全称（与附件1表中项目名称一致）。

2.资金总额：填写开展项目所需的资金总额。（3=4+5）

3.财政资金：填写2017年财政预算批复的资金数，按照附件1《2018年武隆区专项资金绩效目标自评表》中每一项目对应“金额”一栏填列。

4.其他资金：填写财政预算批复外的其他资金数，无则填0。

5.执行数：填写开展项目实际使用资金总额。（6=7+8）

6.财政资金执行数：填写2017年财政预算批复资金实际支出金额。

7.其他资金执行数：填写财政预算批复外的其他资金支出金额。

8.指标名称： 产出、效益、满意度、管理四大指标，可根据实际情况增减。指标应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。（见附件）

9.年初计划：以培训为例，如计划培训500人。

10.实际完成：以培训为例，如实际培训400人。

11.完成程度：完成程度=年初计划/实际完成。

12.权重：自评权重实行百分制，产出、效益、管理、满意度四大类别指标分别为40分、40分、10分、10分，可根据实际指标增减权重分值。

13.得分：得分=完成程度×权重；

14.总分：填写各项绩效指标得分合计数。

15.自评等级：统一明确为优（90-100分），良（80-89），中（60-79），差（0-59）四档。

16.绩效目标未全部完成原因分析及整改措施: 一是详细分析未全部完成绩效指标的原因，二是提出下一步整改措施。

附件：

| 指标名称 | 指标分类及定义 | 举例 |
| --- | --- | --- |
| 产出 指标 | 数量指标：反映预期提供的公共产品和服务数量 | 举办培训的班次、培训学员的人次、新增设备数量等 |
|  | 质量指标：反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果 | 培训合格率、研究成果验收通过率等； |
|  | 时效指标：反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况 | 培训完成时间、研究成果发布时间等 |
|  | 成本指标：反映预期提供的公共产品和服务所需成本的控制情况 | 人均培训成本、设备购置成本等 |
| 效益 指标 | 经济效益：反映相关产出对经济发展带来的影响和效果 | 促进农民增收率或增收额、采用先进技术带来的实际收入增长率等 |
|  | 社会效益：反映相关产出对社会发展带来的影响和效果 | 带动就业增长率、安全生产事故下降率等 |
|  | 生态效益：反映相关产出对自然环境带来的影响和效果 | 水电能源节约率、空气质量优良率等 |
|  | 可持续影响：反映相关产出带来影响的可持续期限 | 项目持续发挥作用的期限、对本行业未来可持续发展的影响等 |
| 满意度指标 | 属于预期效果的内容，反映服务对象或者项目收益人相关产出及其影响的认可程度，根据实际细化为具体指标 | 受训学员满意度、群众对XX工作的满意度、社会公众投诉率或投诉次数等 |