附件1

“十四五”规划建设水利项目清单表

序号	项目名称	建设

性质	建设年限	建设地点	主要建设内容及规模	总投资
（万元）	2020年底已完成投资（万元）	“十四五”投资（万元）	资金来源（万元）	备注
市级以上投资	社会

投资	地方

自筹
合计
735429	68742	564167	254722	131483	177962
一	防洪减灾
229059	8000	168059	60709	49300	58050
（一）	重要支流防洪治理
207670	8000	146670	40000	49300	57370
1	乌江白马电航枢纽工程库区武隆城区段防护工程（北岸苏家河口至乌江三桥段）	续建	2020-2022	芙蓉街道	新建防护护岸工程1.38公里。	32601	8000	24601
17000	7601
2	乌江白马航电枢纽工程库区武隆城区段防护工程（北岸乌江大桥至苏家河口段）	新建	2021-2023	芙蓉街道	新建防护护岸工程0.893公里。	34067
34067
20000	14067
3	土坎河段防洪护岸综合治理工程（一期）	新建	2023-2026	羊角街道	实施一期工程，综合治理长度3.095公里。	48002
48002	20000
28002
4	乌江三桥至中咀段防洪护岸综合治理工程（南岸）	新建	2024-2028	芙蓉街道

凤山街道	实施南岸工程，综合治理河道4.1公里。	93000
40000	20000	12300	7700
（二）	中小河流治理
8415	0	8415	8415	0	0
1	石梁河（三溪段、简村段、巴溪沟段）综合治理工程	新建	2021	白马镇

长坝镇	综合治理河道长度4公里。	600
600	600
2	大溪河姜家溪段综合治理工程	新建	2022	凤来镇	综合治理河段4公里。	1000
1000	1000
3	石梁河大元段综合治理工程	新建	2023	长坝镇	综合治理河段3公里。	1000
1000	1000
4	石梁河白马镇下游段综合治理工程	新建	2024	白马镇	综合治理河段5公里。	2815
2815	2815
5	大溪河重点河段综合治理工程	新建	2024	鸭江镇

平桥镇	综合治理河段3公里。	1500
1500	1500
6	老盘河重点河段综合治理工程	新建	2025	芙蓉街道

仙女山街道	综合治理河段3公里。	1500
1500	1500
（三）	山洪灾害治理
3600	0	3600	3600	0	0
1	山洪沟治理工程	新建	2021-2025	接龙乡、鸭江镇、沧沟乡等乡镇	对小坪村、木水槽、金龙湾、黄莺乡场镇、桐梓镇场镇、梨子坪大沟、母猪笼、寨子垭大沟、后溪沟等9处山洪沟进行治理，综合治理山洪沟27公里。	3600
3600	3600
（四）	病险水库除险加固
5974	0	5974	5974	0	0
1	红山一、二级水库除险加固工程	改建	2021-2022	后坪乡	大坝上下游游坝坡、溢洪道整治，完善管理、监测设施等。	250
250	250
2	山虎关水库病除险加固工程	改建	2022-2023	赵家乡	大坝坝体、右右坝肩、取水塔、下游副坝尾水渠整治，完善安全监测设备等。	2832
2832	2832
3	中心庙水库除险加固工程	改建	2022-2023	仙女山街道	大坝、放空、取水设施整治以及附属设施整治配套等。	2612
2612	2612
4	关田溪水库除险加固工程	改建	2022	鸭江镇	大坝、溢洪道整治以及附属设施整治。	140
140	140
5	牛角湾水库除险加固工程	改建	2022	凤来镇	大坝、溢洪道整治以及附属设施整治。	140
140	140
（五）	水文基础设施建设
3400	0	3400	2720	0	680
1	水文站测报系统升级改造	改建	2022-2025	芙蓉街道、鸭江镇、长坝镇等	将6个水文站人工值守、测报设施设备进行升级改造，改造为智能测报、无人值守。	1800
1800	1440
360
2	中小河流水文监测系统升级改造	改建	2022-2025	全区	对104个自动雨量站、6个水位站、5个墒情站、5个报汛站设施设备升级改造。	1000
1000	800
200
3	浩口水文站	新建	2023-2024	浩口乡	芙蓉江新建水文站一座。	600
600	480
120
二	城乡供水
293989	56250	187419	99357	0	88062
（一）	重点水源
250326	56250	149131	85575	0	63556
1	沙河水库	续建	2018-2022	黄莺乡	新建中型水库1座，总库容1064.9万立方米，主要建设内容：大坝枢纽(大坝、溢洪道、取水建筑）、供水管道。	58204	35000	23204	23204
2	金龙湾水库	新建	2024-2027	鸭江镇

庙垭乡	新建中型水库，总库容1067万立方米。	65000
30000	24000
6000
3	花园水库	续建	2018-2021	羊角街道	新建小（2）型水库1座,总库容43万立方米；主要建设内容：大坝、取放水建筑物及灌区。	9566	6250	1871	1871
4	西山水库	续建	2019-2021	后坪乡	新建小（1）型水库1座，总库容193.5万立方米；工程主要由大坝、泄水建筑物和取（放）水建筑物和输水工程组成。	19225	15000	4225	500
3725
5	姜家溪水库	新建	2021-2023	凤来镇	新建小（1）型水库1座，总库容121万立方米；主要建设内容：大坝、溢洪道、取水建筑物及附属建筑物。	11983
11983	6000
5983
6	车盘水库	新建	2022-2025	白马镇	新建小（1）型水库1座，总库容350万立方米；主要建设内容：大坝、防渗工程、导流涵管、供水线路等。	25667
25667	6000
19667
7	铜鼓水库	新建	2023-2024	赵家乡	新建小（1）型水库1座，总库容126.5万立方米。	8298
8298	6000
2298
8	万峰水库	新建	2023-2025	火炉镇	新建小（1）型水库1座，总库容252.7万立方米；主要建设内容：大坝、取水建筑物、管理房及上坝公路。	17883
17883	6000
11883
9	石拱坝水库	新建	2024-2025	和顺镇	新建小（2）型水库1座，总库容40万立方米。	6000
6000	2000
4000
10	磨槽弯水库	新建	2024-2025	桐梓镇	新建小（2）型水库1座，总库容75万立方米。	7000
7000	2000
5000
11	赵云山水库	新建	2024-2025	大洞河乡	新建小（2）型水库1座，总库容36万立方米。	5000
5000	2000
3000
12	凤凰水库	新建	2025-2027	庙垭乡	新建小（1）型水库，总库容104万立方米。	9500
5000	4000
1000
13	广阳水库	新建	2025-2026	凤山街道	新建小（2）型水库1座，总库容46万立方米。	7000
3000	2000
1000
（二）	城乡供水保障
38113	0	32738	9342	0	23396
1	仙女山度假区供水工程（一期）	改扩建	2021-2022	仙女山街道	实施一期工程，新建日处理能力1万吨/天标准水厂一座。	3029
3029
3029
2	仙女山供水工程—大河沟扩建项目	改扩建	2021-2022	仙女山街道	改扩建水厂，水厂日处理能力由0.25万吨/天扩建1.05万吨/天，包含水处理设备1套，新建絮凝沉淀池，无阀过滤池、清水池、加氯加药间等。	1490
1490
1490
3	双河木根水厂工程	改建	2021-2022	双河镇	改建日处理能力0.2万吨/天标准水厂一座，配套安装管网。	1500
1500
1500
4	文复乡场镇水厂工程	新建	2021-2022	文复乡	新建日处理能力0.1万吨/天标准水厂一座，配套安装管网。	1319
1319
1319
5	凤来堰沟湾水厂	改扩建	2022-2023	凤来镇	改扩建水厂，供水规模由0.1万吨/天扩建为0.5万吨/天，配套安装管网。	1396
1396
1396
6	和顺、庙垭、平桥、河心、火炉、桐梓、江口、羊角新址、长坝等9个供水改造项目	改建	2021	相关乡镇	改造5个水厂零星设施，改造2个水厂供水水源，改造或延伸安装管网106公里。	3000
3000
3000
7	平桥镇场镇供水工程升级改造	改扩建	2022-2023	平桥镇	将水厂进行改造，供水规模由0.6万吨/天扩建为1万吨/天，配套安装管网。	1205
1205
1205
8	浩口水厂	改扩建	2023	浩口乡	改扩建水厂，供水规模由0.05万吨/天扩建为0.1万吨/天，配套安装管网。	500
500	500
9	庙垭和平水厂	改扩建	2024-2025	庙垭乡	改扩建水厂，供水规模由0.1万吨/天扩建为0.4万吨/天，配套安装管网。	1109
1109	500
609
10	车盘水厂（一期）	新建	2024-2025	白马镇	新建日处理能力0.5万吨/天水厂一座，配套供水管网。	2500
2500
2500
11	万银供水工程	新建	2024-2025	凤山街道	新建日处理能力0.5万吨/天水厂一座，配套供水管网。	2400
2400
2400
12	凤来新城水厂（一期）	新建	2025-2027	凤来镇	新建日处理供水能力5万吨供水水厂一座，配套供水管网。	8375
3000
3000
13	沧沟乡水质提升及水源保障工程	新建	2022-2023	火炉镇

沧沟乡	铺设火炉至沧沟场镇管网15公里，配套完善水处理设施、减压池及供水管网等。新建小型水源工程3处。	1370
1370	1370
14	白果供水工程	新建	2023-2024	仙女山街道	新建日处理能力0.1万吨/天水厂一座，配套供水管网。	1130
1130	500
630
15	花园、杨叉岭、茶园等水厂工程	新建	2022-2024	羊角街道

芙蓉街道

长坝镇	各新建日处理能力0.095万吨/天水厂一座，配套供水管网等。	1387
1387	1387
16	白石、鱼光、联合等水厂工程	新建	2023-2025	后坪乡

白马镇

平桥镇	各新建日处理能力0.05万吨/天水厂一座，配套供水管网等。	1340
1340	1340
17	圈岩水厂	新建	2025	白马镇	新建日处理能力0.2万吨/天标准水厂一座，提水泵房等，配套供水管网。	1318
1318
1318
18	小型农村供水保障工程	新建	2021-2025	各乡镇、街道	新建或规范化改造提升小型农村供水保障工程100处，配套管网设施。	3745
3745	3745
（三）	库库联通	4000	0	4000	3200	0	800
1	仙女山片区连通工程	新建	2022-2023	仙女山街道	通过管道、隧洞、倒虹吸等工程措施，连通核桃、向阳、大河沟水库水源。	3000
3000	2400
600
2	凤来片区连通工程	新建	2023-2024	凤来镇	通过渠道（管道）工程措施，连通姜家溪—衙门沟-东风-六角等水源。	1000
1000	800
200
（四）	灌区续建配套与现代化改造
1550	0	1550	1240	0	310
1	白马山灌区续建配套与节水改造	新建	2024-2025	白马镇

长坝镇	改建渠道工程5处，改造渠道（管道）41公里。	1550
1550	1240
310
三	水生态保护修复
199859	3692	196167	88056	82183	25928
（一）	水土保持
3000	0	3000	3000	0	0
1	水土保持重点及石漠化治理项目	新建	2022-2025	相关乡镇	治理水土流失面积150平方公里。	3000
3000	3000
（二）	水系连通及水美乡村
15000	0	15000	12000	0	3000
1	武隆区水系连通及水美乡村建设项目	新建	2023-2025	火炉镇、沧沟乡、土地乡等	水系连通、河道清障、清淤疏浚、岸坡整治、水源涵养与水土保持、河湖管护、防污控污、景观人文等。	15000
15000	12000
3000
（三）	三峡后续
70421	3692	66729	53479	0	13250
1	白马移民迁建集镇小区综合帮扶项目（一期）	续建	2021	白马镇	公共服务设施完善：场地建设22836平方米，新建幼儿园地面积4288.74平方米。	2179	1312	867	867
2	和顺镇海螺村农村移民安置区精准帮扶项目	新建	2021	和顺镇	新建325米PE管道引水管道及安装1处潜水泵，新建2000吨/天水厂一处，新建3座泵站。	979
979	979
水利类
3	羊角街道鹅岭村农村移民安置区精准帮扶项目	新建	2021	羊角镇	房屋风貌改造涉及89户73栋，人居环境改造84户；新建便民服务中心活动室面积为1020平方米，新建进出路道长75米。	1174
1174	1174
4	羊角街道石床村农村移民安置区精准帮扶项目	新建	2021	羊角镇	新建天N250输水管道14.59公里；新建活动中心1座，建筑面积657.13平方米；新建羊角梨产业示范基地共300亩。	1366
1366	1366
5	江口镇谭家村农村移民安置区精准帮扶	新建	2021	江口镇	新建便民服务中心837.04平方米、公厕28.78平方米，改造原建房屋卫生室282.72平方米，修复活动中心广场774.5平方米；改造57户228人农村人居环境；改造57户50栋房屋风貌。	543	380	163	163
6	羊角街道关滩村农村移民安置区精准帮扶	新建	2021	羊角街道	新建村民活动中心3000平方米、改造特色民宿6户、边坡治理100米。	1100
1100	1100
7	白马镇铁佛村石坝组刘丰边坡防护工程	新建	2021	白马镇	新建截水沟渠174.98米；新建框格+喷护挂网护坡工程2558平方米；增设抗滑桩11根；新建排水箱涵及渠道65.6米。	610
610	610
8	三峡后续工作档案建设	新建	2021	城区	1.库房装备密集架280平方米，书车和书梯，档案防护设置报警、监视监控安防系统1套；2.数字化加工设备，数据库系统1套（设备及软件系统），信息安全系统1套；

3.对于网络机房改扩建36平方米，增加机房应急UPS电源1套、档案馆应急供电系统1套、消防系统1套、机房门禁系统1套。	520
520	520
9	江南水厂工程	续建	2020-2022	凤山街道	新建水厂一座，设计规模4.9万吨/天；新建输水管道1.9公里，进场路781米。	14361	2000	12361	11616
745	水利类
10	武隆区郭溪沟左岸库岸整治工程（郭溪沟沟口至郭溪沟大桥段）	新建	2021-2022	白马镇	新建护岸堤防400米及堤顶道路400米等。	3700
3700	3700
水利类
11	武隆区芙蓉街道农村人居环境整治建设工程	新建	2023-2024	芙蓉街道	柏杨村农村人居环境综合整治，建设“美丽乡村”示范工程，建设内容主要包括：改造农村居民村民房屋外立面，配套附属设施；油化村级道路2条2.9公里，整治改造便民步道4条、新建村民活动、休闲广场2处，新建垃圾处理池5处、设置无氧化垃圾收集桶120个等。	1537
1537	1229
308
12	武隆区芙蓉街道中鱼村农村居民环境整治建设工程	新建	2023-2024	芙蓉街道	农村环境综合整治，建设“生态乡村”示范村，内容包括：改造村民房屋外立面共计，配套庭院栏杆、花池、入户梯步等附属设施；整治改造便民步道，新建村民活动、休闲广场，油化村内道路2条2.71公里；新建垃圾处理池4处、设置无氧化垃圾收集桶等。	1598
1598	1279
319
13	武隆区羊角街道移民小区帮扶建设工程	新建	2022	羊角街道	基础设施建设工程包括地面改造2822平方米；公共服务设施工程包括新建广场及配套设施1345平方米及其他附属工程。	1361
1361	1361
14	武隆区羊角街道运动健身广场建设工程	新建	2022	羊角街道	新建运动健身广场1座及配套设施，占地总面积15320平方米。	2159
2159	2159
15	武隆区芙蓉街道史家沟山洪治理建设工程	新建	2022	芙蓉街道	整合治理山洪冲沟3.36公里，新建冲沟护岸防护工程2.19公里，配套护岸道路2.81公里，新建跨沟人行便桥4座。	955
955	764
191	水利类
16	武隆区芙蓉街道老盘河库岸整治建设工程	新建	2022	芙蓉街道	整合整治老盘河河道1.87公里，新建护岸工程1.63公里，河道清淤1.63公里。	900
900	720
180	水利类
17	武隆区城区供水水源污染防治与水质保护建设工程	新建	2022-2023	芙蓉街道	新建水源地防护围栏2.81公里，配套输水干渠加盖防护7.3公里，新建水质监测点2处，安装自动水质监测设施2套。	979
979	823
156
18	武隆区羊角街道碑垭大堰加固改建工程	新建	2023	羊角街道	整治加固主干渠、左干渠以及田坪、庙坎脚、王家园、堰坎脚等7条支渠共计11.534公里。	845
845	676
169	水利类
19	武隆区白马镇特色旅游提升工程	新建	2023	白马镇	定制木制民俗小屋20套，配套栈道连接道路11条6.95公里，安装栈道安全护栏7.51公里。	1268
1268	761
507
20	武隆区羊角街道特色旅游提升工程	新建	2023	羊角街道	定制木制民俗小屋30套，配套栈道连接道路19条12.95公里，安装栈道安全护栏13.6公里。	1696
1696	1018
678
21	武隆区羊角街道新坪大堰加固整治建设工程	新建	2023	羊角街道	建设及维修灌溉渠道共计26314.6米，并建设渠道分水闸等附属设施。	1332
1332	1066
266	水利类
22	武隆区凤山街道罩子沟库岸综合治理建设工程	新建	2023-2024	凤山街道	新建护坡506.9米，箱涵80米，新建消防车道396.5米。	6517
6517	3258
3259	水利类
23	武隆区羊角街道三产融合发展建设工程	新建	2023-2024	羊角街道	新建占地面积15984平方米智能化农产品交易中心一个。	4257
4257	2590
1667
24	武隆区羊角街道特色产业基础设施建设工程	新建	2023-2024	羊角街道	发展生态池塘养殖66.33亩，稻田养鱼130亩；安装供水管道3.6公里。	1425
1425	855
570
25	武隆区羊角街道马溪河小流域水土流失综合治理建设工程	新建	2023-2024	羊角街道	治理水土流失面409.12公顷，其中经果林面积72.35公顷、封禁治理面积295.47公倾、保土耕作面积41.3公顷。	1469
1469	1175
294	水利类
26	武隆区羊角街道清水溪小流域水土流失综合治理建设工程	新建	2023-2024	羊角街道	综合治理水土流失面积460.45公顷，其中经果林面积78.5公顷。	1433
1433	1146
287	水利类
27	武隆区芙蓉街道老盘河小流域水土流失综合治理建设工程	新建	2023-2024	芙蓉街道	治理水土流失面477.81公顷，其中经果林面积88.21公顷。	1217
1217	974
243	水利类
28	武隆区白马镇杨柳沟小流域水土流失综合治理建设工程	新建	2023-2024	白马镇	共治理水土流失面484.98公顷，其中经果林面积99.86公顷。	1084
1084	867
217	水利类
29	武隆区白马移民迁建集镇小区综合帮扶（二期）工程	新建	2022-2023	白马镇	建设内容场平硬化4900平方米，绿化约1300平方米；消防通道回填约10000立方米，消防通道硬化366.77米，安置房室外绿化约6000平方米。	1512
1512	1512
0
30	武隆区白马镇特色产业基础设施建设工程	新建	2022-2023	白马镇	发展特色水产养殖基地66.33亩，整治稻田130亩。	1415
1415	849
566
31	武隆区羊角街道供水管网改造工程	新建	2022	羊角街道	建设管道共计51.28公里，其中输水管道5.99公里，并建设泵站2座、水处理设施1座，供水管道45.29公里。	1655
1655	993
662	水利类
32	武隆区羊角街道鹅岭集中供水厂工程	新建	2024	羊角镇	新建水厂一座，设计规模500吨/天，新建配水管网12公里，及相关配套设施。	1033
1033	620
413	水利类
33	武隆区羊角街道清水溪冲沟整治工程	新建	2024	羊角街道	冲沟治理中线2.1公里，新建生态湿地面积约1500平方米，新建人行便道4.2公里、生产便道1.5公里。	1210
1210	968
242	水利类
34	武隆区“三峡乌江”水文化陈列馆建设工程	新建	2025	羊角街道	新建3282.63平方米陈列馆1座，配套建设室外广场922.75平方米及边坡治理50米。	1500
1500	1500
0
35	江口镇供水管网改建工程	改扩建	2025	江口镇	改扩建供水管网12.8公里。	1667
1667	1000
667	水利类
36	武隆区凤山街道城东村农村管网延伸工程	新建	2025	凤山街道	新建配水管网21.5公里，配套建设附属设施。	1610
1610	966
644	水利类
37	2021—2025年高切坡监测预警	新建	2021-2025	移民街道乡镇	专业监测高切坡12处，监测点75个，群测群防监测38处，责任人数24人。	255
255	255
0
（四）	大中型水库移民后期扶持
22805	0	22805	19577	0	3228
1	大中型水库移民后期扶持项目	新建	2021-2025	移民街道乡镇	规划移民直补2634人，建设美丽家园建设项目21个，产业转型升级项目23个，散居移民基础设施12个。	22805
22805	19577
3228
（五）	大中型水库移民安置
82183	0	82183	0	82183	0
1	白马航电枢纽建设征地移民安置	/	2021-2025	白马镇	征收征用各类土地5026亩、搬迁安置移民1052户2913人、搬迁企事业单位75家、拆除各类房屋25.11万平方米、迁移各类专业线路89.14公里、征占用各类道路32公里、码头渡口41处。	82183
82183
82183
不含城区堤防护岸建设
（六）	水库配套电站
6450	0	6450	0	0	6450
1	沙河水库坝后电站	新建	2022	黄莺乡	装机容量约500千瓦	350
350
350
2	沙河水库消能电站	新建	2023	凤山街道	装机容量约3000千瓦	2000
2000
2000
3	西山水库配套电站	新建	2023	后坪乡	装机容量约4000千瓦	2700
2700
2700
4	姜家溪水库配套电站	新建	2024	凤来镇	装机容量约1400千瓦	1400
1400
1400
四	水利信息化
12522	800	12522	6600	0	5922
（一）	智慧河流
10522	800	10522	5000	0	5522
1	智慧化河流建设项目	续建	2020-2025	11条区级河流涉及的相关乡镇（街道）	项目建设主要包括数字河流、视频监控系统、河长制管理系统、网格化视频对讲系统、区级指挥调度系统建设。	10522	800	10522	5000
5522
（二）	智慧水利
2000	0	2000	1600	0	400
1	智慧水利建设项目	新建	2021-2025	相关乡镇	一是智慧水利数据中心建设：云环境、服务器与存储1套、应用支撑平台建设，专项业务系统河长制信息管理系统、水旱灾防御系统、水资源管理系统、水生态空间信息管理系统、水利工程建设管理系统、水利“一张图”应用系统、水利执法监管与支持系统、节水型社会管理信息系统等软件与硬件建设。二是设备感知系统建设：取用水户用水量监测点、河流及小水电站生态基流监测点、水库视频及水位、雨量监测站等智能化建设、升级与改造。	2000
2000	1600
400